茅台建信（贵州）投资基金管理有限公司、

茅台（上海）融资租赁有限公司

贵阳办公室装修工程

竞争性比选文件

采购人：茅台建信（贵州）投资基金管理有限公司、茅台（上海）融资租赁有限公司

项目时间：2020年9月

目  录

第一章 竞争性比选邀请书	3

第二章 供应商须知	5

第三章 比选程序	13

第四章 采购内容及技术需求	15

第五章 比选内容及评定成交标准	15

第六章 合同主要条款	19

第七章 附件：比选响应文件（格式）	21

第一章 竞争性比选邀请书

茅台建信（贵州）投资基金管理有限公司、茅台（上海）融资租赁有限公司拟对贵阳办公室装修工程项目组织国内邀请竞争性比选采购，并邀请符合资格要求的单位参加本次比选。

一、项目名称：茅台建信（贵州）投资基金管理有限公司、茅台（上海）融资租赁有限公司贵阳办公室装修工程

二、采购内容：

1.采购内容：办公室装修工程。

2.项目概况：装修面积共计约【1500】㎡；

3.工期：【80】天；

4.工程质量：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。

5.施工安全文明标准化：满足有关规范标准要求。

6.项目地点：贵阳市金阳新区长岭南路与都匀路交叉口茅台国际商务中心C座33层。

三、资格要求：

1.在中华人民共和国境内注册，并持有有效的营业执照；

2.具有建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上的资质；

3.具备有效的安全生产许可证；

4.本项目不接受联合体投标；

5.本项目采用资格后审。

四、项目报名及比选文件发放时间：2020年 【9】 月【21】日至2020年 【9】月【23】日，每天上午9:00～12:00，下午14:00～16:30（北京时间，下同，休息日节假日除外）。

五、比选文件递交截止时间及开标时间：2020年 【9】 月 【31】 日17:30时止。

六、投标及开标地点：茅台建信（贵州）投资基金管理有限公司、茅台（上海）融资租赁有限公司（贵阳市观山湖区茅台商务中心B座23层），届时请供应商法定代表人或授权代表人出席开标仪式。

七、 采购人：茅台建信（贵州）投资基金管理有限公司、茅台（上海）融资租赁有限公司

地    址：贵阳市观山湖区茅台商务中心B座23层

联系部门：综合部

联 系 人：万琳

联系电话：186 0080 5187

第二章 供应商须知

一、总  则

1、适用范围

1.1本比选文件仅适用于本次比选文件中所叙述的茅台建信（贵州）投资基金管理有限公司、茅台（上海）融资租赁有限公司贵阳办公室装修工程相关服务。

1.2本次采购参照竞争性比选方式。

1.3本次采购内容（详见第四章《采购内容及技术要求》）。

2、定义

2.1 “采购人”系指茅台建信（贵州）投资基金管理有限公司、茅台（上海）融资租赁有限公司。

2.2 “供应商”系指向采购代理机构提交比选响应文件的施工单位。

2.3 “服务”系指成交供应商须承担的相关服务。

3、供应商资格合格条件

- 3.1 供应商的基本条件

3.1.1 具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3 具有履行本项目合同所必需的货物和专业技术能力；

3.1.4 具有履行本项目合同所必需的运营资金；

3.1.5 参加本次采购活动近3年中，没有重大违法违规记录。

- 3.2 供应商的必备条件：详见“竞争性比选邀请书”。

4、比选文件的约束力

4.1一旦领取了本比选文件并参加比选，即被认为接受了本比选文件中的所有条件和规定。

5、比选费用

5.1供应商应自行承担所有与参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6、适用法律

6.1本次比选及由本次比选产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

二、比选文件

7、比选文件的构成

7.1比选文件包括：目录、比选邀请书、供应商须知、比选程序、采购内容及技术要求、比选内容及评定成交标准、合同主要条款、比选响应文件格式。

7.2供应商应认真阅读比选文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照比选文件要求和规定编制比选响应文件及提交全部资料，或者比选响应文件没有对比选文件在各方面都作出实质性响应，其风险应由供应商承担。没有实质性响应比选文件要求的比选响应将被拒绝。

8、比选文件的澄清

8.1任何要求对比选文件进行澄清的供应商，均应在比选响应截止日前3天，以书面形式通知采购人，书面答复(若有)将传送给每个购买比选文件的供应商，答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。

9、比选文件的修改

9.1在比选截止日前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对比选文件进行修改。

9.2比选文件的修改将以书面形式向所有购买比选文件的供应商公布，并对其具有约束力，供应商应立即确认已收到修改文件。

9.3为使供应商编写比选响应文件有充分的时间对比选文件的修改部分进行分析、研究，采购人有权推迟比选响应截止日期，并将此变更书面通知所有购买比选文件的供应商。

三、比选响应文件的编制

10、比选响应语言及度量衡单位

10.1供应商提交的比选响应文件以及就有关比选的所有往来函电均应使用简体中文。

10.2除比选文件另有规定外，比选文件所使用的计量单位，均需采用国家法定计量单位。

11、比选响应文件构成

11.1供应商应完整地填写比选响应报价表及承诺，说明所提供货物来源、质量及价格。

11.2供应商编写的比选文件应包括：响应函、供应商代表身份证明、资格证明文件、供应商企业概况、平面设计规划图、装修效果图、施工组织设计、供应商拟投入的项目团队情况等。

11.3供应商应详细阅读比选文件中所有各项条款，并按所提供的格式编制报价文件(未提供格式的由供应商自拟,并要求真实、清楚、规范完整)。

12、比选响应报价

12.1供应商应在比选响应文件中的比选响应报价表上标明本次比选拟提供的总价。

12.2报价包括有关税费、所有风险、交付验收、售后服务等全部费用，未明确标注免费的项目和有任何遗漏项目将被视为该项目费用已计入报价。

12.3服务报价应以人民币报价。

12.4最高限价：210万元。

供应商的比选响应报价不能超出最高限价，超出最高限价作废标处理！

13、货物质量及服务要求的响应

13.1应对比选文件中的服务要求逐项作出实质性响应，否则该比选响应将被拒绝。

14、比选保证金

14.1比选保证金金额：人民币【2】万元。

比选保证金为比选文件的组成部分，供应商在参加比选前，必须提交比选保证金到采购人。以银行转账方式提交，在比选文件递交截止时间前直接汇入采购人投标保证金结算账户。供应商的比选保证金提交后，可用银行转账回单作为比选保证金缴纳依据，但必须确认采购人财务已收到该项比选保证金。比选保证金不接受现金。

比选保证金结算账户

单位名称：【茅台建信（贵州）投资基金管理有限公司】

银行账号：【91520190314239137N】

开户银行：【中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行】

财务电话：【0851-87991281】

为确保保证金能准确退还，供应商递交响应文件时请提供保证金汇款凭证复印件。

14.2下列任何情况发生时，比选保证金将被没收：

（1）供应商在比选截止期后至比选响应有效期期满前撤回其比选响应文件；

（2）成交供应商在规定期限内未能根据第29条规定签订合同。

15、比选响应有效期

15.1比选响应有效期为比选文件规定的比选响应日后30天。

15.2在特殊情况下，采购人于原比选响应有效期满前，可向供应商提出延长比选响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信笺、传真或电报等）。供应商可以拒绝这一要求而放弃比选响应，比选保证金将尽快退回，同意延长的供应商既不能要求也不允许修改比选响应文件。第14条有关比选保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

16、比选响应文件份数和签署

16.1供应商应按照比选文件的要求，准备比选响应文件纸质版一式壹份（1份正本、1份副本），U盘1份（比选响应文件正本扫描件，PDF格式），比选响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本与副本不符，以正本为准。

16.2比选响应文件的正本和所有副本均需打印、正规装订并由供应商法人代表或经正式授权并对其有约束力的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权书”附在比选响应文件中。

16.3除供应商对错处做必要修改外，比选响应文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其授权代表签字和盖章。

四、比选响应文件的递交

17、比选响应文件的密封和标记

17.1供应商应将比选响应书正本、副本和电子版封装在一个封套内，封口处应加盖投标单位公章。

17.2封套应：

（1）注明比选项目名称、供应商名称、地址和“在  年  月  日  时之前不得启封”的字样（填入“第二章 竞争性比选邀请书”中规定的比选响应截止时间）；

（2）按“第二章 竞争性比选邀请书”规定的比选地点送达。

18、比选响应截止日期

18.1采购代理机构收到比选响应文件的时间不得迟于“第二章 竞争性比选邀请书”中规定的比选响应截止时间，否则将不予接受。

18.2采购人可以按第15条规定，通过修改比选文件自行决定酌情延长比选截止日期。在此情况下，比选文件购买者和供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、迟交的比选响应文件

19.1采购人和采购代理机构将拒绝并原封退回在规定的截止时间后收到的任何比选响应文件。

20、比选响应文件的修改和撤回

20.1供应商在递交比选响应文件后，可以修改或撤回其比选响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的比选响应截止时间前，以书面形式递交采购代理机构。

20.2在比选响应截止时间之后，供应商不得对其比选响应文件做任何修改。

20.3在比选响应截止时间至比选文件中规定的比选响应有效期期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其比选响应，否则其比选保证金将被没收。

五、比选与评定

21、比选及比选评审小组组成

21.1采购人将在比选文件规定的时间和地点组织供应商比选。供应商须由法定代表人或授权代表准时参加比选会议，并签名报到以证明其出席；

21.2按照第20条规定，同意撤回的比选响应文件将不予开封；

21.2比选评审小组组成：详见第三章比选评审小组组成。

22、评定过程的保密与比选响应的澄清

22.1采用比选评审小组所有成员集中与单一供应商分别进行的方式（不向其他供应商公布、透露其价格等信息）。比选开始后，直至向成交的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较比选响应的有关资料以及成交建议等，均不得向供应商及与评定无关的其他人员透露。

22.2在比选过程中，如果供应商试图在比选响应文件审查、澄清、比较及授予合同等方向面采购人及参与评定的人员施加任何影响，都将会导其致比选响应被拒绝。

23、对比选响应文件的初审

23.1比选开始，采购人即组织比选评审小组进行比选，并独立开展比选工作。

23.2为有助于对比选响应文件的审查、评价和比较，比选评审小组有权要求供应商对比选响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，有关澄清或说明的内容应以书面形式提交。

23.3比选评审小组将审查比选响应文件是否完整，有无计算上的错误，是否足额提交比选保证金，文件签署是否合格，比选响应文件是否编排有序且基本符合比选文件要求。

23.4在详细评定之前，比选评审小组将首先审查每份比选响应文件是否实质性响应了比选文件的要求。实质性响应的应该是与比选文件要求的全部条款、条件和规定相符，没有重大偏离或保留的比选响应。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、服务质量；或者在实质上与比选文件不一致，而且限制了合同中甲方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。比选评审小组将允许修正比选响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商竞争地位的公正性。比选评审小组决定比选响应文件的响应性只根据比选响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.5如果比选响应文件实质上没有响应比选文件的要求，比选评审小组将予以拒绝，比选响应人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其比选响应成为实质上响应的比选响应。

23.6比选评审小组将对确定为实质上响应的比选文件进行进一步审查，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在比选评审小组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修正单价；

23.7比选评审小组将按上述修正错误的方法调整比选响应报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其比选响应将被拒绝，其比选保证金将被没收。

24、比选响应文件的评价和比较

24.1比选评审小组将按照第23条的规定，仅对确定为实质性响应比选文件要求的比选响应书进行评价和比较；

24.2比选评审小组同各供应商比选后将给予供应商同等2次报价的机会；

24.3评定成交方法详见第五章评定成交标准。

六、授予合同

25、合同授予标准

25.1比选评审小组将根据比选结果向采购人推荐成交侯选人排名；

25.2在比选现场监督人员监督下采购人根据比选评审小组的推荐确定最后成交人；

26、采购人保留接受和拒绝任何或所有比选响应的权利

26.1采购人在授予成交通知书前任何时候都有权接受或拒绝任何比选响应，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务将这样的理由通知受影响的供应商。

26.2成交通知书对采购人和成交供应商具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交的，依法承担法律责任。

27、成交通知书

27.1在比选响应有效期期满之前，采购人和采购代理机构将以书面形式通知成交供应商，并确定其比选响应已被接受。

27.2成交人按成交通知书要求及时与采购人订立书面合同，成交通知书将是合同的一个组成部分。

27.3采购人将及时通知其他未成交的供应商，并按照第14条规定退还其比选保证金。

28、甲方授予合同时不得对比选响应文件做实质性更改

28.1采购人在授予合同时，不得对比选响应文件中确定的单价和其他条款和条件作出任何实质性改变。

29、签订合同

29.1成交供应商应按成交通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。比选文件、成交供应商的比选响应文件、澄清文件及比选承诺等，均为签订合同的依据。

29.2如果成交供应商没有按照第29条规定签订合同或成交供应商放弃成交，采购人将取消该授标，并没收其比选保证金，在此情况下采购人可将标授予下一个成交候选人，以此类推。

29.3本项目不接受联合体投标，亦不允许供应商中标后将合同分包、转包给其它任何公司，包括子公司。

29.4本次比选产生的成交人与茅台建信（贵州）投资基金管理有限公司、茅台（上海）融资租赁有限公司签订合同。

30、履约保证金

30.1成交供应商应在收到成交通知书后，其向采购人缴纳的比选保证金转为履约保证金，合同期满后一次性无息全额退还。

第三章 比选程序

- 一、比选评审小组的组成：共7人组成，由采购单位代表7人组成。

- 二、监督机构：茅台建信（贵州）投资基金管理有限公司、茅台（上海）融资租赁有限公司相关监督部门。

- 三、比选会议开启程序

- （1）宣布开启会议纪律；

- （2）宣布参加开启会议的工作人员姓名；

- （3）供应商授权代表身份验证：法定代表人身份证明原件或法定代表人授权委托书原件及本人身份证原件，验证合格的供应商可参与比选；

- （4）供应商代表检查确认响应文件的密封情况；

- （5）工作人员按响应文件递交顺序开启响应文件，并宣读供应商名称及其报价，供应商代表确认，并记录在案；

- （6）供应商代表及相关工作人员等在响应文件开启记录上签字确认；

- （7）按照递交比选响应文件的顺序作为供应商参加比选的先后顺序；

- （8）宣布比选有关安排和注意事项；

- （9）开启会议结束。

- 四、比选及推荐成交供应商

由比选评审小组所有成员集中与单一供应商分别进行比选洽谈。在比选中，比选的任何一方不得透露与比选有关的其他供应商的技术资料、价格和其它信息。各供应商均有不超过20分钟的比选汇报时间，根据比选需要可进行2轮比选。

比选结束后，供应商在规定的时间内一并（原则上不超过10分钟）提交书面的最终报价及相关承诺，签字确认后统一提交比选评审小组。

- 五、签署成交供应商确定书。

- 比选结束后，比选评审小组根据“评定成交标准”推荐成交候选供应商排名顺序，由采购人依序确定成交供应商。

- 五、比选成交结果经公示，并在公示期内无质疑和投诉的情况下，由采购人签发《成交通知书》。并将成交结果通知所有参加比选的未成交的供应商。

第四章 采购内容及技术需求

# 详见楼层平面图

# 第五章 比选内容及评定成交标准

一、比选内容

茅台建信（贵州）投资基金管理有限公司、茅台（上海）融资租赁有限公司贵阳办公室装修工程。

二、比选

比选前，依据供应商提供的资格证明文件，由比选评审小组对供应商的资格证明材料进行资格审核，不符合项目资格条件的响应文件将被拒绝。

1、资格评审：

| 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 营业执照 | 真实、有效 |
| 资质证书 | 真实、有效 |
| 安全生产许可证 | 真实、有效 |
| 比选保证金缴纳依据 | 真实、有效 |
| 法定代表人授权委托书原件及法定代表人或其委托代理人身份证复印件 | 真实、有效 |

2、响应性评审：

| 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 响应文件签署及盖章 | 符合比选文件要求 |
| 报价在限价以内 | 符合比选文件要求 |
| 工期 | 符合比选文件要求 |
| 其 他 | 比选文件要求的其他必要条件 |

3、综合评审

| 评分项目 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  | 60 | 1、有效投标报价的最低报价为评标基准价； 3、价格分计算：投标报价等于评标基准价，得60分，投标报价高于评标基准1%扣2分，不足一个百分点的按插值法计算得分，得分计算至小数点后2位，四舍五入，扣到0分为止。 |
| 设计方案10分 | 施工平面布置图 | 5 | 好4－5分，中2－3分，差1分，缺项计0分 |
|  | 装修方案设计效果图 | 5 | 好4－5分，中2－3分，差1分，缺项计0分 |
| 施工组织设计 20分 | 施工方案与技术措施 | 2 | 好2－1分，中1－0.9分，差0.9－0.1分，缺项计0分 |
|  | 质量保证措施 | 2 | 好2－1分，中1－0.9分，差0.9－0.1分，缺项计0分 |
|  | 施工总进度（包括施工进度计划横道图、网络图）及保证措施 | 6 | 1、措施好3-4分，中1-2.9分，差0.1-0.9分，缺项计0分 2、工期为20天的得2分，每增加延迟1天扣0.5分。 |
|  | 施工安全措施 | 2 | 好2－1分，中1－0.9分，差0.9－0.1分，缺项计0分 |
|  | 文明施工措施 | 1 | 好1－0.8分，中0.7－0.4分，差0.3－0.1分，缺项计0分 |
|  | 针对施工场地治安保卫管理 | 2 | 好2－1分，中1－0.9分，差0.9－0.1分，缺项计0分 |
|  | 施工环保措施 | 1 | 好1－0.8分，中0.7－0.4分，差0.3－0.1分，缺项计0分 |
|  | 施工现场总平面布置图 | 1 | 好1－0.8分，中0.7－0.4分，差0.3－0.1分，缺项计0分 |
|  | 现场组织管理机构 | 1 | 好1－0.8分，中0.7－0.4分，差0.3－0.1分，缺项计0分 |
|  | 与发包人、监理及设计单位、专业分包工程的配合 | 2 | 好2－1分，中1－0.9分，差0.9－0.1分，缺项计0分 |
| 项目管理机构（4分） | 项目负责人 （项目经理）职称 | 4 | 有初级职称的得2分，有中级及以上职称得4分，无的得0分。 证明材料：提供职称证。 |
| 类似业绩 （6分） | 企业类似工程业绩 | 6 | 提供1个类似业绩得1分，提供2个及以上得2分。 类似业绩： 2016年1月1日至2019年12月31日的装修工程。 证明材料：提供合同协议书。 |

- 成交标准

按照比选文件的要求，仅对确定为实质性响应比选文件要求的供应商进行评价和比较。并根据供应商的综合评分由高到低进行排名推荐成交供应商。

四、废标条款

1、供应商未按照比选评审小组要求对比选响应有关问题进行澄清、说明、补正的。

2、供应商的比选响应未实质性响应采购要求的。

3、对本比选文件要求承诺内容未作出承诺的。

4、未按比选文件要求提供比选保证金的。

5、供应商的报价超过了采购预算，采购人不能支付的。

6、比选响应有关内容违反国家法律法规相关规定的。

# 第六章 合同主要条款

茅台国际商务中心C座35楼办公室装饰安装工程

装

饰

安

装

工

程

合

同

发包单位：茅台建信（贵州）投资基金管理有限公司、茅台（上海）融资租赁有限公司（注：单独分别签订合同）

承包单位：

建筑装饰安装工程施工合同

发包方（甲方）：茅台建信（贵州）投资基金管理有限公司、茅台（上海）融资租赁有限公司

承包方（乙方）：

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第一条 工程概况

1.1  工程名称： 茅台国际商务中心C座35楼办公室

1.2 工程地点：贵阳市观山湖区长岭南路

1.3 承包范围：办公室内外装饰及安装工程。

1.4 承包方式：包工包料。

1.5 工期：开工日期：     年   月   日，竣工日期：       年   月   日，本工程工期为     天。

1.6  工程质量：按照国家行业相关标准验收。

1.7 合同价款：

（人民币大写）：

1.8  结算形式：合同签订后支付合同金额的30%的材料备料款，工程竣工并经甲方验收合格后，收到乙方开具的全额增值税发票后支付到合同金额的97%，剩余3%作为工程质量质保金，质保期满后无质量问题无息支付。

第二条 甲方工作

2.1 开工前三天，向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍，对只能部分腾空的房屋中所遗留的家具、陈设等采取保护措施．向乙方提供施工所需的水／电／气／电讯等设备，并说明使用注意事项．办理施工所涉及的各种申请／批件等手续．

2.2指派      为甲方驻工地代表，负责合同履行．对工程质量／进度进行监督检查，办理验收／变更／登记手续和其他事宜．

2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续．

2.4协调有关部门做好现场保卫／消防／垃圾处理等工作，并承担相应费用．

第三条 乙方工作

3.1 拟定装修设计方案、施工方案和进度计划，交甲方审定．

3.2 指派       为乙方驻工地代表，负责合同履行．按要求组织施工，保质／保量／按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜．

3.3 严格执行施工规范／安全操作规程／防火安全规定／环境保护规定．严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录．参加竣工验收，编制工程结算．

3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物／设备管线／古树名木不受损坏．做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系．

3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物机构及各种设备管线．

3.6负责保护好周围建筑物及装修／设备管线／古树名木／绿地等不受损害，并承担相应费用．

3.7工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护．

第四条 关于工期的约定

4.1本项目总工期80天，春节不休，乙方做好节前的材料准备工作；

4.2 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期采取的措施费用，如每提前一日，支付1000元/日；

4.3 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延．

4.4 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延．

4.5 因设计变更或非乙方原因造成的停电／停水／停气及不可抗力因素影响，导致停工８小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

第五条 关于工程质量及验收的约定

5.1 本工程以装修设计方案/施工图纸／做法说明／设计变更和（建筑装饰装修工程质量验收规范）（GB50210－2001）／（建筑工程施工质量验收统一标准）（GB50300－2001）/等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准．

5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准，且符合甲方要求以及验收标准。甲方要求部分或全部工程项目达到更高标准时，应向乙方支付由此增加的费用，费用的计算方式双方另行协商约定．

5.3 甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续．甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可以自行验收，甲方应予承认．若甲方要求复查时，乙方应按要求办理复验．若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验、返工等由此产生的所有费用乙方承担，但工程不予顺延．

5.4 由于甲方提供的材料／设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延．

5.5 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延．

5.6 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接受到验收通知2日内组织验收，并办理验收／移交手续．如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。甲方验收未通过的，乙方应当无偿返修，直至甲方验收通过，由此产生的所有费用由乙方自行承担，若因此给甲方造成损失的，乙方应当予以赔偿。

第六条 关于工程价款及结算的约定

6.1 合同价款采用：

- 总价包干:中标价即为结算价，不因工程量增减、节假日加班而增减费用。

- 付款方式：合同签订后支付合同金额的30%的材料备料款，工程竣工并经甲方验收合格后，收到乙方开具的全额增值税发票后支付到合同金额的97%，剩余3%作为工程质量质保金，质保期满后无质量问题无息支付。

6.2 工程竣工后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方．甲方自接到上述资料 三 天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意．

6.4  工程质保期  1  年，自工程竣工验收通过之日起算。质保期内，乙方应当在接到甲方通知后48小时内进行修复，否则，甲方有权自行委托第三方进行修复，由此产生的所有费用由乙方承担，甲方可在质保金中予以扣减。

第七条 关于资料供应的约定

本工程由乙方负责采购供应材料／设备，其采购的材料/设备应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。若因乙方提供的材料／设备质量不合格而影响工程质量或造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延，由此给甲方造成损失的，乙方应当全额赔偿．

第八条  有关安全生产和防火的约定

8.1 甲方提供的施工图纸或做法说明，应符合（中华人民共和国消防条例）和有关防火设计规范．

8.2 乙方在施工期间应严格遵守（建筑安装工程安全技术规程）／（建筑安装工人安全操作规程）／（中华人民共和国消防条例）和其他相关的法规／规范．

8.3 由于甲方确认的图纸或做法说明，违反有关安全操作规程／消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失．

8.4  由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程／消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失．

8.5  施工过程中因未遵守相关规定导致施工人员或第三方的人身财产损害的，乙方承担全部责任并予以赔偿。甲方先行赔付的，有权向乙方追偿。

第九条 奖励和违约责任

9.1 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具／陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿．

9.2 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失．

9.3  未经甲方同意．乙方擅自拆改原有建筑结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失．

9.4  未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责．

9.5  因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方支付本合同总价款  5  %的违约金，赔偿对方由此造成的经济损失．

9.6  乙方逾期完工的，每逾期一日，乙方应当向支付甲方300元违约金。逾期超过15日，甲方有权解除合同，并不予支付合同款项，因乙方逾期给甲方造成损失的，乙方应当全额赔偿。

9.7  若工程竣工验收未能通过，乙方免费整改，工期不予顺延。乙方整改 二次    仍未通过验收的，甲方有权解除合同，并不予支付合同款项，因乙方逾期给甲方造成损失的，乙方应当全额赔偿。

9.8  任何一方违约给对方造成损失的，应当予以赔偿。（包括但不限于由此产生的律师费、诉讼费、交通费等）

第十条 争议或纠纷处理

10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，不在影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调节．

10.2 当事人不愿通过协商／调解解决或者协商／调节不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由观山湖区人民法院裁决.

第十一条  其它约定

11.1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议．

11.2本合同一式八份，甲乙双方各持四份。

11.3本合同履行完成后自动终止．

11.4附件

- 楼层平面图

- 施工图纸或作法说明

（3）工程预算单

甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：

法定代表人：            法定代表人：

代理人：              代理人：

单位地址：                单位地址：

电  话：             电  话：

传  真：            传  真：

开户银行：            开户银行：

户  名：            户  名：

账  号：            账  号：

年   月  日            年   月  日

第七章 附件：比选响应文件（格式）

说明：

一、本比选响应文件格式是比选文件提供的规定格式；若比选文件未提供规定格式的，则由供应商自拟。

二、比选响应文件请编制目录及页码，

三、本比选文件提供以下比选响应文件格式：

附件1：投标函

附件2：供应商代表身份证明

附件3：供应商资格证明文件

附件4：供应商企业概况

附件5：供应商拟投入项目团队情况

附件6：供应商股东及出资信息资料

附件7：供应商类似业绩

附件8：供应商项目经理类似业绩

附件1：响应函

1、响应函

致：

1．我方已仔细阅读了         （项目名称 ）    （项目编号）比选文件的全部内容，我方所附分项报价一览表中规定的应提交和交付的服务的最终投标总价为    人民币（大写：              元）。我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2．如我方成交：

（1） 我方已详细阅读了全部比选文件，包括有关资料文件及补充通知（如果有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（2） 我方接受本项目比选文件中规定的有效期。

（2） 如果在规定的响应截止期后，我方在有效期内撤回投标，其比选保证金将被贵方没收。

（3）遵守比选文件中的要求，并按比选文件的规定向采购代理机构支付采购代理服务费。

（4）公司地址：

电   话：                          传   真：

法定代表人(签字)：

授权代表(签字)：

授权代表联系电话：

单位：（公章）

## 附件2：

- 2、分项报价一览表

项目名称：

项目编号：                                       金额单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 响应报价(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 装修工程 |  |
| 2 | 电气及给排水工程 |  |
| 3 | 装修消防整改工程 |  |
| 4 | 茅台商务中心二期C栋35层办公室装修（空调调整） |  |
| … |  |  |
| 最终投标总价（人民币大写）： |  |  |
| 工期： |  |  |
| 工程质量： |  |  |

注：1、“最终投标总价”应与“投标函”中“最终投标总价”一致。

投标人： （名称）         （盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或印章）

日期：  年 月 日

## 附件3：供应商代表身份证明

供应商代表身份证明

（一）法定代表人授权委托书

项目名称：

项目编号：

致：贵州省招标有限公司

（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址     。

（供应商法定代表人姓名）特授权（被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、比选、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的上述经济活动负全部责任。

在撤消授权的书面通知前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：供应商法定代表人签字或盖章：

职务：职务：

电话：

| 授权代表身份证正反面 | 法定代表人身份证正反面 |
| --- | --- |

供应商名称及公章：

日期：年月日

注：此授权书请另签置壹份，以备开标时验证身份使用。不要密封在比选响应文件封包中。

（二）法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人（附法定代表人证复印件）。

特此证明。

法定代表人身份证正反面

供应商名称及公章：

日期：年月日

注：若法定代表人参加投标，请另签置壹份，以备开标时验证身份使用。不要密封在比选响应文件封包中。

附件:4：资格证明文件

资格证明文件

“比选响应文件”应提供以下资格文件及有关资料(但不限于)：

1.供应商须持有有效的工商营业执照；

2.具备具有建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上的资质；

3.具备有效的安全生产许可证；

4.法定代表人证明或法定代表人授权书；

5.投标保证金缴纳依据及供应商基本账户开户证明；

6.其它。

注：以上资料须为扫描件加盖供应商公章。

附件5：供应商企业概况

供应商企业概况

一、企业概况主要介绍供应商经营规模、办公面积、员工人数、注册资金、组织机构及职能、财务状况等情况。

二、供应商认为有必要说明的问题。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或印章）

日期：年月日

附件6：供应商拟投入项目团队情况

供应商拟投入项目团队情况

| 项目 | 姓名 | 职位 | 技术职称 | 学历 | 专业 | 从业时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 业务人员 |  |  |  |  |  |  |

附人员毕业证、职称证及相关证明材料

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或印章）

日期：年月日

附件7：供应商类似业绩

附件8：供应商项目经理类似业绩